Medición de Logros y Resultados – Fase 2

Alcance de la Medición

En la Fase 1 se definieron cinco indicadores clave sin datos reales. En esta fase se cuenta con operaciones registradas en Odoo 16 que permiten medir por primera vez el desempeño de los procesos implementados:

• Carga de datos maestros: 30 productos, 6 proveedores y 7 clientes.

• Compras a proveedores: 3 órdenes por Q 17,090.00, con 44 unidades recibidas en bodega.

• Ventas: 2 cotizaciones convertidas en pedido por Q 10,540.00, una entrega despachada y una factura publicada.

• Reabastecimiento: una alerta de stock bajo atendida con la orden de reposición P00028.

¿Cómo se medirán los objetivos específicos?

Cada objetivo se mide contrastando la meta planteada con los registros del ERP. La puesta en marcha del catálogo se verifica con el número de productos activos con costo, precio, imagen y existencias (30 de 30). La operación comercial se mide con las cotizaciones emitidas y convertidas en pedido, y el abastecimiento con las órdenes de compra recibidas y las alertas de reposición atendidas.

¿De qué manera se evaluará la ejecución de las actividades?

Se evalúa con el estado de cada documento dentro de su flujo. En compras: Requisición, Solicitud de presupuesto, Orden de compra y Recepción. En ventas: Presupuesto, Pedido de venta, Entrega y Factura. Cada cambio de estado queda registrado con fecha, hora y usuario en el historial del documento.

¿Cuáles serán los métodos para verificar el avance del proyecto?

Se utilizan tres métodos: la revisión de los informes del ERP (Stock, Pedidos de compra, Reposición e Historial de movimientos), la conciliación entre lo pedido, lo recibido y lo despachado en cada traslado de almacén, y las capturas de pantalla incluidas en los manuales de usuario de cada proceso.

¿Cómo se cuantificarán los beneficios económicos?

Mediante el margen bruto de cada venta (precio facturado menos costo del proveedor), la valorización del inventario disponible (Q 95,015.00 al corte) y la reducción de pérdidas por quiebres de stock, ya que el sistema alerta y genera la reposición antes de agotar un producto comprometido.

¿Qué técnicas se emplearán para medir la satisfacción del cliente?

La encuesta CSAT definida en la Fase 1 se aplicará cuando la tienda en línea esté en operación (Fase 3). En esta fase se controlan los factores que la determinan: entrega sin diferencias entre lo cotizado, lo facturado y lo despachado, tiempo de despacho y notificación automática al cliente al enviar su pedido.

¿Cómo se evaluará el desempeño de la plataforma?

Por la disponibilidad del servidor Odoo en Docker durante las pruebas y por la integridad de las transacciones: ninguna venta o compra confirmada quedó sin su movimiento de inventario correspondiente.

Evaluación de los KPIs Definidos en la Fase 1

La siguiente tabla compara la meta de cada indicador con el resultado obtenido en esta fase:

| KPI | Meta Fase 1 | Resultado Fase 2 | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tasa de conversión de la tienda en línea | 2.5 % a 3.0 % | Se mide en Fase 3 (tienda en línea). Indicador de apoyo: 2 de 2 cotizaciones convertidas en pedido (100 %) | En seguimiento |
| 2. Valor promedio del pedido (AOV) | Q 350.00 individual / Q 2,800.00 corporativo | Q 920.00 individual / Q 9,620.00 corporativo (promedio Q 5,270.00) | Cumplido |
| 3. Tiempo de cumplimiento y despacho | ≤ 48 horas hábiles | 2 minutos 7 segundos (S00026) | Cumplido |
| 4. Exactitud de registros de inventario | ≥ 98 % | 100 % (30 de 30 productos conciliados) | Cumplido |
| 5. Satisfacción del cliente (CSAT) | ≥ 90 % | Encuesta en Fase 3. Pedidos sin diferencias: 1 de 1 entregado | En seguimiento |

KPI 1: Tasa de Conversión

Fórmula: (Pedidos pagados / Visitas a la tienda en línea) × 100. Este indicador depende del sitio web, que se implementa en la Fase 3. Como medida de apoyo se calculó la conversión de cotizaciones: se emitieron dos (S00025 y S00026) y ambas fueron confirmadas como pedido de venta, es decir, 2 / 2 × 100 = 100 %.

KPI 2: Valor Promedio del Pedido

Fórmula: Ingresos facturados / Pedidos completados. La venta corporativa S00025 fue de Q 9,620.00 y la venta individual S00026 de Q 920.00, para un total de Q 10,540.00 y un promedio de Q 5,270.00 por pedido. Ambos tipos de venta superaron su meta (Q 2,800.00 y Q 350.00), lo que confirma que el canal corporativo eleva el valor de cada transacción.

KPI 3: Tiempo de Cumplimiento y Despacho

Fórmula: Hora de validación de la entrega − Hora de confirmación del pedido. El pedido S00026 se confirmó el 05/10/2026 a las 12:30:04 y su entrega WH/OUT/00015 se validó a las 12:32:11, un tiempo de 2 minutos y 7 segundos, muy por debajo de la meta de 48 horas para productos con existencia en bodega.

KPI 4: Exactitud de Registros de Inventario

Fórmula: (Productos con saldo coincidente / Productos auditados) × 100. Se conciliaron los 30 productos del catálogo: stock inicial de 327 unidades, más 44 unidades recibidas por compras (P00025 y P00026), menos 2 unidades despachadas por ventas (S00026), da 369 unidades, que es exactamente el stock real del informe de inventario. No se encontraron diferencias: 30 / 30 × 100 = 100 %.

KPI 5: Satisfacción del Cliente

Fórmula: (Calificaciones de 4 o 5 estrellas / Total de respuestas) × 100. La encuesta postventa se enviará desde el CRM cuando la tienda en línea esté activa. En esta fase se verificaron sus factores previos: el pedido entregado coincidió con lo cotizado y facturado, se despachó el mismo día y el cliente recibió notificación automática del envío.

Indicadores de Validación del Flujo

| Proceso | Responsable | Transacciones | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos maestros | Norma Canú | 30 productos, 6 proveedores, 7 clientes | Catálogo completo con imágenes y stock inicial |
| Compras y abastecimiento | Javier Pérez | 3 órdenes de compra (Q 17,090.00), 2 recepciones, 1 orden pendiente (P00027) | +44 unidades en bodega, actualización automática |
| Cotizaciones y ventas | Eduardo López | 2 pedidos de venta (Q 10,540.00), 1 entrega, 1 factura (Q 920.00) | Reserva y salida de stock automáticas |
| Reabastecimiento | Eduardo López | 1 alerta de stock bajo (RA-014), 1 orden de reposición (P00028) | Prevención de quiebre de stock |

Conclusión de la Medición

Los procesos de la Fase 2 funcionan de extremo a extremo: lo comprado ingresa automáticamente al inventario, lo vendido se reserva y descuenta en el momento del despacho, y las alertas de reposición se convierten en órdenes de compra. Tres de los cinco KPIs ya cumplen su meta; los dos restantes (conversión de la tienda en línea y CSAT) requieren el sitio web y las encuestas del CRM, previstos para la Fase 3.