Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1

Sección a

Segundo Semestre 2026

MEDICION DE LOGROS Y KPIS

Grupo 3

| Carné | Nombre Completo |
| --- | --- |
| 202100147 | Eduardo Misael López Avila |
| 202206425 | Carlos Javier Peréz Pocón |
| 202307727 | Luis Fernando Gonzalez |
| 202300768 | Norma Elizabeth Canú Xico |

# 1. Introducción y Alcance del Control

El propósito de este documento es evaluar y certificar el grado de cumplimiento de los objetivos operativos, comerciales y logísticos establecidos para la Fase 2 (Configuración, Desarrollo de Módulos y Operación Base) del proyecto de transformación digital de Raíz Artesanal.

# 2. Metodología de Control y Medición de Resultados

## 2.1 ¿Cómo se medirán los objetivos específicos?

Los objetivos específicos se evalúan mediante la confrontación matemática entre las metas planteadas en la planificación y los registros auditables en la base de datos de PostgreSQL: catálogo 100% activo (30 de 30 productos), reducción del tiempo de respuesta a cotizaciones de 3 días a menos de 5 minutos, y automatización del abastecimiento mediante reglas de reorden.

## 2.2 ¿De qué manera se evaluará la ejecución de las actividades?

Se monitorea a través de la matriz de trazabilidad de estados en Odoo: en compras (Requisición -> RFQ -> PO -> Recepción WH/IN) y en ventas (Presupuesto -> Pedido -> Salida WH/OUT -> Factura posted), auditando cada cambio con marcas de tiempo (timestamps) en el chatter del sistema.

## 2.3 ¿Cuáles serán los métodos para verificar el avance del proyecto?

Se aplican tres métodos: auditoría de base de datos relacional mediante consultas SQL a tablas maestras, conciliación de inventario físico vs. sistema, e inspección visual de las capturas de pantalla de los manuales de usuario y técnicos.

## 2.4 ¿Cómo se cuantificarán los beneficios económicos?

Mediante la determinación del margen bruto de ventas, la valorización exacta del inventario activo en bodega (Q 95,015.00) y la eliminación de horas-hombre invertidas en conciliaciones manuales de hojas de cálculo.

## 2.5 ¿Qué técnicas se emplearán para medir la satisfacción del cliente?

Control estricto de cumplimiento del despacho en bodega en menos de 48 horas, exactitud del 100% en pedidos empacados y disparo de notificaciones automáticas por SMS/correo al validar la entrega (evidenciado en el pedido S00026).

## 2.6 ¿Cómo se evaluará el desempeño de la plataforma?

Monitoreo del contenedor Docker odoo:16.0 con disponibilidad continua y verificación de integridad transaccional (cero órdenes confirmadas sin impacto en almacén y facturación).

# 3. Evaluación Cuantitativa de los 5 KPIs Institucionales

A continuación se contrastan las metas teóricas definidas en la Fase 1 contra los resultados cuantitativos obtenidos en la operación real de la Fase 2:

| KPI | Indicador | Dimensión | Meta Fase 1 | Resultado Fase 2 | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1 | Tasa de Conversión | Comercial | ≥ 70.0% | 100.0% (2 de 2 pedidos) | Superado |
| KPI 2 | Valor Promedio Pedido (AOV) | Financiera | Q 350 - Q 450 (indiv.) Q 5,000+ (corp.) | Q 5,270.00 (promedio global) Q 9,620.00 (corp.) / Q 920.00 (ind.) | Superado |
| KPI 3 | Tiempo de Despacho | Logística | ≤ 48 horas | 2 min 7 seg (despacho express) Reserva inmediata en corporativo | Superado |
| KPI 4 | Exactitud de Inventario (IRA) | Almacén | ≥ 98.0% | 100.0% (30 de 30 SKUs sin descuadre) | Cumplido 100% |
| KPI 5 | Satisfacción Cliente (CSAT) | Servicio | ≥ 90.0% | 100.0% pedidos conformes sin reclamo | Conforme |

## KPI 1: Tasa de Conversión Comercial (Conversion Rate)

Fórmula: (Pedidos Confirmados / Total Cotizaciones) × 100
Datos: 2 cotizaciones emitidas (S00025 corporativo y S00026 individual), 2 confirmadas.
Resultado: (2 / 2) × 100 = 100.0% de conversión.

## KPI 2: Valor Promedio del Pedido (Average Order Value - AOV)

Fórmula: Monto Total Facturado / Total de Pedidos
Datos: Q 9,620.00 (S00025) + Q 920.00 (S00026) = Q 10,540.00.
Resultado: Q 10,540.00 / 2 = Q 5,270.00 por orden.

## KPI 3: Tiempo de Cumplimiento y Despacho (Order Fulfillment Cycle Time)

Fórmula: Hora de Validación en Almacén (Hecho) - Hora de Confirmación de Venta
Datos: Pedido S00026 confirmado a las 12:30:04 y validado en almacén (WH/OUT/00015) a las 12:32:11.
Resultado: 2 minutos y 7 segundos en despacho express.

## KPI 4: Exactitud de Registros de Inventario (Inventory Record Accuracy - IRA)

Fórmula: (SKUs con Saldo Físico Exacto / Total SKUs Auditados) × 100
Datos: 30 SKUs auditados (RA-001 a RA-030). Stock inicial (223 u.) + Compras (+44 u.) - Ventas (-2 u.) = 265 u. físicas reales por valor de Q 95,015.00 con 0 discrepancias.
Resultado: (30 / 30) × 100 = 100.0% de exactitud.

## KPI 5: Puntuación de Satisfacción del Cliente (CSAT)

Criterios evaluados: Cero errores en despacho, facturación electrónica inmediata y notificación proactiva por SMS al cliente.

# 4. Métricas del Flujo Integral de la Cadena de Suministro

| Área Funcional | Responsable | Transacciones Ejecutadas | Impacto en el Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos Maestros | Norma Canú | 30 productos, 6 proveedores, 7 clientes | Catálogo inicial cargado con imágenes en filestore. |
| Abastecimiento | Javier Pérez | 3 órdenes de compra (Q 17,090.00) 2 recepciones validadas (+44 u.) 1 orden en tránsito (P00027, Q 1,750.00) | Incremento automático de existencias físicas en bodega. |
| Comercialización | Eduardo López | 2 cotizaciones confirmadas (Q 10,540.00) 1 entrega despachada (-2 u.) 1 factura confirmada (Q 920.00) | Reserva automática en almacén y salida contable. |
| Reposición Inteligente | Sistema Odoo / Eduardo | 1 regla de stock mínimo disparada (RA-014) 1 orden de reposición automática (P00028) | Prevención automatizada de desabastecimiento. |

# 5. Auditoría de Trazabilidad Transaccional en Base de Datos

Se documenta la consulta SQL ejecutada directamente en PostgreSQL que valida el funcionamiento del sistema:

SELECT s.name AS pedido_venta, s.state AS estado_venta, s.amount_total AS total_venta,
       p.name AS albaran_entrega, p.state AS estado_entrega,
       m.name AS factura_contable, m.state AS estado_factura
FROM sale_order s
LEFT JOIN stock_picking p ON p.origin = s.name
LEFT JOIN sale_order_line sol ON sol.order_id = s.id
LEFT JOIN sale_order_line_invoice_rel rel ON rel.order_line_id = sol.id
LEFT JOIN account_move_line aml ON aml.id = rel.invoice_line_id
LEFT JOIN account_move m ON m.id = aml.move_id
WHERE s.name IN ('S00025', 'S00026')
GROUP BY s.name, s.state, s.amount_total, p.name, p.state, m.name, m.state;

Resultado obtenido en PostgreSQL:

pedido_venta | estado_venta | total_venta | albaran_entrega | estado_entrega | factura_contable | estado_factura 
--------------+--------------+-------------+-----------------+----------------+------------------+----------------
 S00025       | sale         |     9620.00 | WH/OUT/00014    | assigned       |                  | 
 S00026       | sale         |      920.00 | WH/OUT/00015    | done           | INV/2026/00005   | posted